| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizarán para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaron el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencien los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 21.214.677-3 | 19.614.912-0 | 20.795.309-1 |
| Nombres | Diego Alonso | Pablo | Felipe, Ignacio |
| Apellidos | Aros Gonzalez | Astudillo Carter | Rivera, Ramirez |
| Roles | Programador, backend | Líder y programador | Programador, Tester de software |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | Sistema inventario y ventas para VMA Retail Industrial. |
| --- | --- |
| Descripción | Desarrollo de sistema que permita gestionar ventas, productos e inventario en una plataforma online. |
| Problemática detectada | La calidad del ecosistema web es obsoleta, contiene software descontinuado (como web flash player) y el ecosistema no contiene opción de compra online mediante transbank, utilizando principalmente sistema de transferencias y físico. |
| Solución esperada | Se desarrollará un sistema con una base de datos que facilite al cliente con gestión de ventas, el registro y detalles de las ventas, automatizar la rebaja de stock y realizar facturación, además un nuevo ecosistema online con pagos online y una aplicación mobile que con las mismas funcionalidades del ecosistema web |
| Objetivos generales | Se buscará optimizar el entorno digital del cliente, con la creación de una base de datos que conectará con el nuevo ecosistema web y con una nueva aplicación web, con esto buscamos el facilitar las compras por internet y la gestión del inventario. |
| Objetivos específicos | Desarrollar un nuevo entorno web, implementar un sistema de gestión con base de datos, registrar el detalle de las ventas, automatizar la rebaja de stock e integrar pagos online además de mejorar tiempo de respuestas |
| Alcance del proyecto | Se contempla un sistema de gestión que permita administrar ventas, productos, stock y facturación de manera automatizada, incluyendo el registro de ventas y pagos online más el desarrollo de una plataforma web actualizada a los tiempos modernos |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, público objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema a resolver.

El proyecto surge por la necesidad de mejorar los procesos de ventas de VMA Retail Industrial la cual está dedicada a la comercialización de insumos industriales. La empresa cuenta actualmente con una página web obsoleta, utilizando tecnologías que han estado fuera de uso por varios años, por lo que el proyecto realizará el desarrollo e implementación de una nueva plataforma online, ofreciendo una vista moderna y refrescada tanto para clientes como usuarios.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Se utilizará la metodología de trabajo ágil Kanban, la cual se enfoca principalmente en la visualización de cómo debería fluir el trabajo. Para aquello se suelen usar tableros con columnas, como por ejemplo las tareas por hacer, las tareas en proceso y las tareas hechas. Se escogió esta metodología por sobre las demás debido a que el trabajo a realizar requiere de una gran cantidad de tareas pequeñas pero independientes entre sí, las cuales al no tener jerarquía como tal pueden ser tacleadas en el orden que sea y como consecuencia, organizarlas en una tabla permitiría al equipo poder trabajar con mayor autonomía. Las metodologías tradicionales (predictivas) tales como cascada no fueron escogidas para el proyecto debido a la naturaleza dinámica de este, ya que al tener reuniones semanales con el cliente se pueden hacer cambios en el momento según vayan evolucionando los avances, mientras que otras metodologías ágiles, como scrum, no fueron elegidas ya que no se estaría trabajando en sprints de 2 o más semanas, siendo más un trabajo llevado a cabo semana a semana y sin tener roles tan estrictos como scrum master o product owner. Además, al ser un equipo conformado por 3 integrantes, tener un equipo de desarrollo sería ineficiente, al ser solamente un equipo general.

| Nombre Metodologia | Enfoque principal | Planificación | Producto | Decisión final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scrum | Sprints y roles | 2 a 4 semanas | Un solo producto final | No justifica basarse en semanas y uso de roles |
| Kanban | Visualización del flujo | Adaptativo | Variado | Se puede adaptar a la cantidad de miembros y no requiere uso rígido de roles |
| Extreme Programming | Código de calidad | Variable | Varios productos | No justifica tanto la concentración en código de calidad con 3 integrantes |
| Cascada | Desarrollo lineal por etapas | Semestral o anual | Uno solo | No se adaptaría porque hay varias tareas pequeñas simultáneas |
| Scrumban | Scrum + Kanban | Adaptativo | Adaptable | No, al poseer los roles de scrum que no serían útiles en este proyecto |
| Safe | Cientos de personas | Variable | Variable | No, al ser solamente 3 integrantes no cientos, como está planeado esta metodología |

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar: La infraestructura de este proyecto serían la página web a desarrollar, la aplicación móvil y las tecnologías añadidas para los usuarios pensadas con el objetivo de tener un manejo más óptimo del negocio Arquitectura de software: La arquitectura del proyecto tendrá 3 capas. El frontend (la parte visual como interfaces), el backend (los datos y la información como tal de manera cruda, antes de ser enviada al frontend de una manera amigable para que el usuario pueda leerla) y la base de datos, en donde estará toda la información tanto de la página web, como de la aplicación móvil y del negocio como tal, por ejemplo inventarios y ventas. Lenguajes de programación: Se utilizarán 4 lenguajes de programación para llevar a cabo este proyecto, siendo estos python, html, javascript y kotlin.Python se utilizará para los reportes de la base de datos para el usuario, mientras que HTML y javascript se usarán para la página web, finalmente kotlin es el lenguaje que será usado para la aplicación móvil. Framework, dependencias y/o librerías a utilizar: Se utilizará la librería request de python para la integración y consumo de servicios . El framework específico aún está en evaluación. Base de datos: La base de datos aún no se tiene fijada al 100%, sin embargo si se sabe que tiene que ser de tipo relacional debido a la necesidad de generar reportes y poder hacer cálculos con los mismos, una característica que las bases de datos no relacionales no destacan como las relacionales. Postgresql es un fuerte candidato a ser elegido. Repositorio: El código fuente del proyecto será gestionado mediante Github, conteniendo el backend y frontend tanto para la página web como para la aplicación móvil. Otros: A petición del cliente APIs como webpay y mercado pago serán integrados

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de acuerdo a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Levantamiento de requerimientos | Identificar necesidades del sistema, funcionalidades y problemas, con reuniones con el cliente | Cliente, computador, Documentos | Cada vez que se hace un avance importante | Todo el equipo | Definir el alcance del sistema |
| 2.- | Análisis y diseño del sistema | Definición de la estructura del sistema, funcionalidades y organización | Computador | 2 semanas | Todo el equipo | Validar si el diseño cumple con lo esperado |
| 3.- | Diseño base de datos | Creación del modelo de datos necesario para almacenar la información de ventas, cliente y productos | Postresql | 1 semana y media | Todo el equipo | Asegurar que la estructura y relaciones están correctas |
| 4.- | Desarrollo del sistema | Programación de la página web,módulos de administración y funciones principales | Computador, AWS | 4 semanas | Todo el equipo | Desarrollo progresivo por funcionalidad |
| 5.- | Integración de pagos | Implementación de transbank y mercado pago en la plataforma | APIs de pago, documentación | 1 semana | Todo el equipo | Ya hay afiliación con Transbank, solamente hace falta integrar en plataforma web |
| 6.- | Pruebas del sistema | Validación del sistema,detección y corrección de errores | Computador | Durante todo el proceso | Todo el equipo | Sin observaciones |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pagina Cliente | Pagina Actual de cliente | https://www.vmaindustrial.cl/ 22-03-2026 |
| 2 | VMA Retail Industrial Vistas Actuales | Revisión de cada vista de la página Actual del cliente | https://docs.google.com/document/d/10OBauYpa2cgGGR9LATMUyzRvxuKUbmn059JO2R59c-8/edit?usp=sharing |
| 3 | Diagrama de Flujo | Diagrama de como fluye de inicio a fin todo el proceso del reporte para el cliente | https://docs.google.com/drawings/d/1zYBQ2mvRcpKcqMj5usmjXNsYQFQ2CuIkTaAFQ69Qgyk/edit?usp=sharing |
| 4 | Acta de reunión | Acta que indica la reunión realizada con el cliente en la fecha establecida y detalles de la misma | https://drive.google.com/drive/folders/1AtQhpboQpnZwqCIAweSXWavT3l3uoGxO?usp=sharing |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Levantamiento de requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis y diseño del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración de pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Actualmente, no hay antecedentes adicionales para enriquecer el proyecto